УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от __________ № ___________

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в подпрограмму «Морской транспорт» федеральной целевой программы

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

- Паспорт подпрограммы «Морской транспорт» изложить в следующей редакции:

- "П А С П О Р Т

подпрограммы "Морской транспорт"

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Морской транспорт" |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке подпрограммы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 781-р |
| Государственный заказчик подпрограммы | - | Федеральное агентство морского и речного транспорта |
| Основные разработчики подпрограммы | - | федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" (головной разработчик), открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" |
| Цели и задачи подпрограммы | - | целями подпрограммы являются: повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; |
|  |  | повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
|  |  | Задачами подпрограммы являются: обеспечение роста перевозок грузов и пассажиров по социально значимым маршрутам; |
|  |  | увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота; |
|  |  | обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта |
| Важнейшие целевые индикаторы подпрограммы | - | объем перевалки грузов в российских морских портах составит в 2015 году 801,6 млн. тонн; |
|  |  | дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет до 22,6 млн. тонн; |
|  |  | дедвейт морского транспортного флота под российским флагом возрастет до 14,6 млн. тонн; |
|  |  | прирост производственной мощности российских портов составит 496,4 млн. тонн в год |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2010 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы – 849,8 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета – 252,5 млрд. рублей; |
|  |  | внебюджетные средства – 597,3 млрд. рублей. |
|  |  | Из общего объема финансирования капитальные вложения составляют 848,7 млрд. рублей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 0,41 млрд. рублей, прочие нужды - 0,69 млрд. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - | объем перевалки грузов в российских портах в 2015 году по сравнению с 2009 годом возрастет в 1,5 раза; суммарный дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 24,2 процента; дедвейт морского транспортного флота под российским флагом возрастет в 2,2 раза. |
|  |  | Предполагается обеспечить потребность экономики в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов в морских портах, создать условия для развития международных транспортных коридоров, повысить конкурентоспособность российского морского транспортного флота на мировом фрахтовом рынке, улучшить транспортное обслуживание труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, в том числе с использованием Северного морского пути, обеспечить развитие пассажирских перевозок, повысить уровень безопасности судоходства, снизить отрицательное воздействие на окружающую среду. |
|  |  | Общественная эффективность подпрограммы (интегральный эффект до 2040 года в ценах соответствующих лет) оценивается в 263,9 млрд. рублей, коммерческая - 85,8 млрд. рублей, бюджетная -126,6 млрд. рублей. В морских портах будет создано 14 тыс. новых рабочих мест"; - а) в разделе IV: в абзаце первом цифры "759,4" заменить цифрами "849,8", цифры "228,3" заменить цифрами "252,5", цифры "531,1" заменить цифрами "597,3"; в абзаце третьем цифры "758,3" заменить цифрами "848,7"; в абзаце седьмом цифры "531,1" заменить цифрами "597,3", цифры "70,4" заменить цифрами "70,2"; - в абзаце десятом цифры "228,3" заменить цифрами "252,5", цифры "29,6" заменить цифрами "29,8"; - б) в разделе VI: - в абзаце восемнадцатом цифры «454» заменить цифрами «498,8». |

- В приложении № 1 к подпрограмме «Морской транспорт»:

  - Целевой индикатор «Объем перевалки грузов в российских морских портах» изложить в следующей редакции:

| I. Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн в год | 496,4 |  | 526 | 530 | 580 | 640 | 685 | 801,6 |

  - Целевой показатель «Прирост производственной мощности российских портов» изложить в следующей редакции:

| Прирост производственной мощности российских портов | млн. тонн в год | 32 | 498,8 | 30,2 | 83,6 | 46 | 57 | 63 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В приложении № 2 к подпрограмме «Морской транспорт» паспорт инвестиционного проекта, касающегося строительства и реконструкции объектов инфраструктуры порта Санкт-Петербург, изложить в следующей редакции:

«5. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

порта Санкт-Петербург

| Описание: | - | реконструкция Санкт-Петербургского морского канала - проведение дноуглубительных работ в акватории порта, в том числе в гавани базы Литке с целью обеспечения безопасного движения судов; реконструкция подходного канала к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Проведение дноуглубительных работ в акватории многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка»; |
| --- | --- | --- |
|  |  | реконструкция инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург - комплексное развитие инфраструктуры порта; |
|  |  | реконструкция объектов инфраструктуры порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и Екатерингофского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) - проведение дноуглубительных работ в акватории порта Санкт-Петербург для приемки крупнотоннажных судов и обеспечения безопасных условий плавания в акватории порта, реконструкции инфраструктуры порта; |
|  |  | реконструкция объектов федеральной собственности в порту Санкт-Петербург - создание причального комплекса для отстоя ледокольного флота после зимней навигации, реконструкции причалов и выполнения дноуглубительных работ в акватории порта |
| Цели и основные задачи | - | увеличение пропускной способности портовых перегрузочных комплексов и грузооборота порта Санкт-Петербург; обеспечение безопасности захода судов большой грузоподъемности; обеспечение размещения ледоколов и проведение на них профилактических работ в результате строительства причалов на неосвоенной территории в районе базы ремонта контейнеров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | создание универсального комплекса на причалах № 12 - 14, рассчитанного на перевалку 1 млн. тонн грузов в год; перегрузка генеральных грузов на причалах № 25, 26 и 28 в объеме 1 млн. тонн в год, создание многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», рассчитанного на обработку 1,9 млн. TEU/год и 260 тыс. единиц колесной техники в год, |
|  |  | создание благоприятных условий для подхода судов к перегрузочным комплексам, сокращения простоя судов и снижения аварийности, обеспечение условий для стоянки ледокольного флота |
| Этапы и сроки реализации | - | реконструкция Санкт-Петербургского морского канала, включая подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». Акватория многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка» - 2011 - 2015 годы; реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Санкт-Петербург (реконструкция акватории порта в районе Лесной гавани, Барочного, Восточного и Екатерингофского бассейнов, включая снос Кривой дамбы и реконструкцию причалов порта) - 2010 - 2015 годы1; реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Санкт-Петербург - 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования – 113301,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 28042,8 млн. рублей; внебюджетных источников – 85258,3 млн. рублей» |

- В приложении №3 к подпрограмме «Морской транспорт»:

  - Изложить п. I «Общие расходы на реализацию подпрограммы» в следующей редакции:

I. Общие расходы на реализацию подпрограммы

| Всего по подпрограмме | 849818,9 | 39177,9 | 47658,4 | 95987,7 | 125559,7 | 128599,4 | 412835,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 252474,6 | 13288,9 | 18317,7 | 26961,9 | 31465,8 | 24596,7 | 137843,7 |
| внебюджетные источники | 597344,3 | 25889 | 29340,7 | 69025,8 | 94094,0 | 104002,7 | 274992,1 |

  - Изложить раздел II «Капитальные вложения» в следующей редакции:

| II. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме | 848719,2 | 39172,9 | 47658,4 | 95987,7 | 125559,7 | 128599,4 | 412835,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 251469,2 | 13288,9 | 18317,7 | 26885,7 | 31356 | 24483,1 | 137137,7 |
| внебюджетные источники | 597250,0 | 25884 | 29334,2 | 69019,3 | 94082,0 | 103992,7 | 274937,8 |

  - Цель 2 "Повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны" изложить в следующей редакции:

| Всего | 753926,2 | 34155,4 | 36830,1 | 81403,6 | 114488,7 | 121276,3 | 365772,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 164315,4 | 8271,4 | 8370,8 | 14415,3 | 22785,7 | 17688 | 92784,1 |
| внебюджетные источники | 589610,8 | 25884 | 28459,2 | 66988,3 | 91703,0 | 103588,3 | 272988,0 |

  - Изложить задачу «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» в следующей редакции:

| Задача "Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 753926,2 | 34155,4 | 36830,1 | 81403,6 | 114488,7 | 121276,3 | 365772,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 164315,4 | 8271,4 | 8370,3 | 14415,3 | 22785,7 | 17688 | 92784,1 |
| внебюджетные источники | 589610,8 | 25884 | 28459,2 | 66988,3 | 91703,0 | 103588,3 | 272988,0 |

  - Позицию, касающуюся мероприятий по увеличению пропускной способности российских морских портов

| Мероприятия по увеличению пропускной способности российских морских портов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 552268,2 | 17151,4 | 23466,1 | 56971,6 | 86616,7 | 90258,3 | 277804,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 164315,4 | 8271,4 | 8370,9 | 14415,3 | 22785,7 | 17688 | 92784,1 |
| внебюджетные источники | 387952,8 | 8880 | 15095,2 | 42556,3 | 63831,0 | 72570,3 | 185020,0 |

  - Позицию, касающуюся строительство и реконструкции объектов инфраструктуры порта Санкт-Петербург задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Санкт-Петербург - всего в том числе: | 113301,1 | 2000 | 6541,5 | 14061,7 | 17680,8 | 12731,8 | 60285,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 28042,8 | - | 26,3 | 1689,9 | 1720 | 400 | 24206,6 |
| внебюджетные источники | 85258,3 | 2000 | 6515,2 | 12371,8 | 15960,8 | 12331,8 | 36078,7 |

  - Позицию, касающуюся реконструкции Санкт-Петербургского морского канала задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала. Подходной канал к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу "Бронка". Акватория многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка" федеральный бюджет Внебюджетные источники | 91591,1 25332,8 66258,3 | - | 4526,4 11,2 4515,2 | 11086,8 715,0 10371,8 | 12160,8 200 11960,8 | 8531,8 200 8331,8 | 55285,3 24206,6 31078,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Позицию, касающуюся формирования акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| Формирование акватории южной и северной частей морского порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 17069,8 | 2608,8 | 2369,9 | 1131 | 3565,2 | 1094,7 | 6300,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Позицию, касающуюся развития морского торгового порта Усть-Луга задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| Развитие морского порта Усть-Луга (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 7849,7 | 14,5 | 265,9 | 2576 | 1688,7 | 300 | 3004,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |